РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
      АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУНАЧАРСКИЙ
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН 1056382080314, ИНН 6382050516, КПП 638201001, 445145, Самарская область, Ставропольский район, поселок Луначарский, улица Злобина, д. 9, Тел./факс 23-13-31, Lunacharsk63@mail.ru

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01 апреля 2015 года № 47/1

О проведении работ по благоустройству
и санитарной очистке сельского поселения Луначарский
муниципального района Ставропольский Самарской области

       В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением главы муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.03.2015 г. № 2662 «О проведении работ по благоустройству и санитарной отчистке территории муниципального района Ставропольский в весенне-летний период», Нормами и правилами по благоустройства территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Луначарский от 04 июня 2012 г. № 43/1, руководствуясь Уставом сельского поселения Луначарский,

1. Объявить с 03 по 25 апреля 2015 года месячник и 25 апреля субботник по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области.
2. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Луначарский на период проведения месячника (Приложение № 1 к настоящему распоряжению).
3. Утвердить план проведения субботника по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Луначарский 25 апреля 2014 года (Приложение № 2 к настоящему распоряжению).
4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям, рекомендовать обеспечить выполнение работ по благоустройству принадлежащих территорий, а также прилегающих и закрепленных земельных участков в сроки, обозначенные п. 1 настоящего распоряжения.
5. Жителям сельского поселения Луначарский рекомендовать произвести санитарную очистку принадлежащих земельных участков и придомовых (дворовых) территорий согласно Планов проведения субботника.
6. Для наведения порядка в адресном перечне индивидуального жилищного фонда сельского поселения Луначарский обновить или заменить номера домов.
7. Аппарату администрации сельского поселения Луначарский провести широкую уведомительную и разъяснительную работу среди населения по проведению месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Луначарский.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ставрополь-на-Волге» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.луначарский.ставропольский-район.рф
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Луначарский В.Э. Липович

        Приложение №1
        к распоряжению главы сельского поселения Луначарский
        от 01 апреля 2015 года № 47/1

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной
очистке сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области

 Мероприятия по проведению месячника

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Исполнитель	Ответственные
1.	Организация проведения месячника / по благоустройству и / санитарной очистке сельского поселения Луначарский	с 03.04.2015 г. / по 25.04.2015 г.	Администрация сельского поселения Луначарский	Глава сельского поселения / В.Э. Липович
2.	Информирование участников, указанных в п. 4 и 5 Распоряжения, о проведении мероприятий месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Луначарский	01.04.2015 г.	Администрация сельского поселения Луначарский	Специалист 1категории Наумова О.В., / специалист 2категории Анисифорова В.А.
3.	Выполнение работ по благоустройству и санитарной отчистке принадлежащих территорий, находящихся в собственности (иных правах), а также прилегающих и закрепленных земельных участков	с 01.04.2015 г. / по 25.04.2015 г.	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, Администрация, население поселения	Глава сельского поселения / В.Э. Липович, / Специалист 1категории Наумова О.В.
4.	Выполнение работ по благоустройству и санитарной отчистке территорий общего пользования сельского поселения Луначарский	с 01.04.2015 г. / по 25.04.2015 г.	МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Директор / С.А. Васюков
5.	Санитарная очистка территории прибрежной полосы Куйбышевского водохранилища	с 01.04.2015 г. / по 24.04.2015 г. / (по согласованию)	ГБОУ СОШ / п. Луначарский	Директор / Н.Д. Шнайдер
6.	Озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, уход за естественными природными растениями, работы по регуляции озеленённых территорий (прореживание и формирование крон зелёных насаждений), побелка деревьев и т.д.	с 01.04.2015 г. / по 25.04.2015 г. / (по согласованию)	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, Администрация, население поселения	Глава сельского поселения / В.Э. Липович, / Специалист 1категории Наумова О.В. / Директор ГБОУ СОШ / п. Луначарский / Н.Д. Шнайдер, / Зав. МДОУ ЦРР «Дружная семейка» / Ф.К. Исаева
7.	Организация и проведение конкурса «На лучшее санитарное состояние и благоустройство территории сельского поселения Луначарский»	с 01.04.2015 г. / по 24.04.2015 г.	Администрация поселения	Глава сельского поселения / В.Э. Липович / Специалист 1категории Наумова О.В., / специалист 2категории Анисифорова В.А. / инспектор ВУС / Шавека Я.В.
8.	Ликвидация несанкционированных свалок в черте поселения	с 01.04.2015 г. / по 24.04.2015 г.	МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Директор / С.А. Васюков
9.	Ремонт и покраска малых существующих архитектурных форм, а также установка, скамеек, урн, и др., в общественных местах, торговых точках и иных территориях, расположенных на территории сельского поселения Луначарский.	с 01.04.2015 г. / по 24.04.2015 г.	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели / Администрация поселения / МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Глава сельского поселения / В.Э. Липович, / Директор / С.А. Васюков
8	Работы по приведению в надлежащий вид и санитарное состояние обелиска ВОВ и прилегающей к нему территории	с 01.04.2015 г. / по 25.04.2015 г.	Администрация поселения / МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Глава сельского поселения / В.Э. Липович, / Директор / С.А. Васюков
13	Организация и проведение субботника на кладбище	с 24 апреля 2015 года	Администрация поселения	Глава сельского поселения / В.Э. Липович

Примечание: в случае непогодных условий, дата месячников может измениться.

 Приложение № 2
        к распоряжению администрации
        Сельского поселения Луначарский
        от 01 апреля 2015 года № 47/1

ПЛАН
мероприятий по проведению субботника по благоустройству и санитарной
очистке сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области

Мероприятия по проведению субботника

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Исполнитель	Ответственные
1.	Организация проведения субботника / по благоустройству и / санитарной очистке сельского поселения Луначарский	25.04.2015 г.	Администрация сельского поселения Луначарский	Глава сельского поселения / В.Э. Липович
2.	Выполнение работ по благоустройству и санитарной отчистке принадлежащих территорий, находящихся в собственности (иных правах), а также прилегающих и закрепленных земельных участков	25.04.2015 г.	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, Администрация, население поселения	Глава сельского поселения / В.Э. Липович / Специалист 1категории Наумова О.В., / специалист 2категории Анисифорова В.А.
3.	Выполнение работ по благоустройству и санитарной отчистке территорий общего пользования сельского поселения Луначарский	25.04.2015 г.	МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Директор / С.А. Васюков
4.	Озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, уход за естественными природными растениями, работы по регуляции озеленённых территорий (прореживание и формирование крон зелёных насаждений), побелка деревьев и т.д.	24.04.2015 г. (по согласованию)	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, Администрация, население поселения	Глава сельского поселения / В.Э. Липович, / Специалист 1категории Наумова О.В. / Директор / ГБОУ СОШ / п. Луначарский / Н.Д. Шнайдер, / Зав. МДОУ ЦРР «Дружная семейка» / Ф.К. Исаева
5.	Ремонт и покраска малых существующих архитектурных форм, а также установка, скамеек, урн, и др., в общественных местах, торговых точках и иных территориях, расположенных на территории сельского поселения Луначарский.	25.04.2015 г.	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели / Администрация сельского поселения / МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Глава сельского поселения / В.Э. Липович, / Директор / С.А. Васюков

Примечание: в случае непогодных условий, дата месячников может измениться.