РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
      АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУНАЧАРСКИЙ
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН 1056382080314, ИНН 6382050516, КПП 638201001, 445145, Самарская область, Ставропольский район, поселок Луначарский, улица Злобина, д. 9, Тел./факс 23-13-31, Lunacharsk63@mail.ru

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11 апреля 2017 года № 47
О проведении работ по благоустройству
и санитарной очистке сельского поселения Луначарский
муниципального района Ставропольский Самарской области

       В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением главы муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.03.2015 г. № 2662 «О проведении работ по благоустройству и санитарной отчистке территории муниципального района Ставропольский в весенне-летний период», Нормами и правилами по благоустройства территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Луначарский от 04 июня 2012 г. № 43/1, руководствуясь Уставом сельского поселения Луначарский,
1. Объявить с 11 по 28 апреля 2017 года месячник и 22 апреля субботник по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области.
2. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Луначарский на период проведения месячника (Приложение № 1 к настоящему распоряжению).
3. Утвердить план проведения субботника по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Луначарский 22 апреля 2017 года (Приложение № 2 к настоящему распоряжению).
4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям, рекомендовать обеспечить выполнение работ по благоустройству принадлежащих территорий, а также прилегающих и закрепленных земельных участков в сроки, обозначенные п. 1 настоящего распоряжения.
5. Жителям сельского поселения Луначарский рекомендовать произвести санитарную очистку принадлежащих земельных участков и придомовых (дворовых) территорий согласно Планов проведения субботника.
6. Для наведения порядка в адресном перечне индивидуального жилищного фонда сельского поселения Луначарский обновить или заменить номера домов.
7. Аппарату администрации сельского поселения Луначарский провести широкую уведомительную и разъяснительную работу среди населения по проведению месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Луначарский.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Луначарский Вестник» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.луначарский.ставропольский-район.рф
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Луначарский Т.А. Шульга
исп. Наумова О.В. 231-431
 Приложение №1
        к распоряжению главы сельского поселения Луначарский
        от 11 апреля 2017 года № 47

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной
очистке сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области

 Мероприятия по проведению месячника
№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Исполнитель	Ответственные
1.	Организация проведения месячника / по благоустройству и / санитарной очистке сельского поселения Луначарский	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г.	Администрация сельского поселения Луначарский	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга
2.	Информирование участников, указанных в п. 4 и 5 Распоряжения, о проведении мероприятий месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Луначарский	11.04.2017 г.	Администрация сельского поселения Луначарский	Специалист 1категории / Наумова О.В., / специалист / 2 категории / Пожарникова В.В.
3.	Выполнение работ по благоустройству и санитарной отчистке принадлежащих территорий, находящихся в собственности (иных правах), а также прилегающих и закрепленных земельных участков	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г.	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, Администрация, население поселения	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга, / Специалист / 1 категории / Наумова О.В.
4.	Выполнение работ по благоустройству и санитарной отчистке территорий общего пользования сельского поселения Луначарский	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г.	МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Директор / В.Г. Турлачев
5.	Санитарная очистка территории прибрежной полосы Куйбышевского водохранилища	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г. / (по согласованию)	ГБОУ СОШ / п. Луначарский	Директор / Н.Д. Шнайдер
6.	Озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, уход за естественными природными растениями, работы по регуляции озеленённых территорий (прореживание и формирование крон зелёных насаждений), побелка деревьев и т.д.	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г. / (по согласованию)	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, Администрация, население поселения	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга, / Специалист 1категории / Наумова О.В. / Директор ГБОУ СОШ п. Луначарский / Н.Д. Шнайдер, / Зав. МДОУ ЦРР «Дружная семейка» / Ф.К. Исаева
7.	Организация и проведение конкурса «На лучшее санитарное состояние и благоустройство территории сельского поселения Луначарский»	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г.	Администрация поселения	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга / Специалист 1категории / Наумова О.В., / специалист 2категории / Пожарникова В.В. / инспектор ВУС / М.А. Киселева
8.	Ликвидация несанкционированных свалок в черте поселения	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г.	МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Директор / В.Г. Турлачев
9.	Ремонт и покраска малых существующих архитектурных форм, а также установка, скамеек, урн, и др., в общественных местах, торговых точках и иных территориях, расположенных на территории сельского поселения Луначарский.	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г.	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели / Администрация поселения / МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга, / Директор / В.Г. Турлачев
8	Работы по приведению в надлежащий вид и санитарное состояние обелиска ВОВ и прилегающей к нему территории	с 11.04.2017 г. / по 28.04.2017 г.	Администрация поселения / МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга, / Директор / В.Г. Турлачев
13	Организация и проведение субботника на кладбище	с 22 апреля 2017 г.	Администрация поселения	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга

Примечание: в случае непогодных условий, дата месячников может измениться.

 Приложение № 2
        к распоряжению администрации
        Сельского поселения Луначарский
        от 11 апреля 2017 года № 47
ПЛАН
мероприятий по проведению субботника по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области
Мероприятия по проведению субботника
№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Исполнитель	Ответственные
1.	Организация проведения субботника по благо-устройству и санитарной очистке сельского поселения Луначарский	22.04.2017 г.	Администрация сельского поселения Луначарский	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга
2.	Выполнение работ по благоустройству и санитарной отчистке принадлежащих территорий, находящихся в собственности (иных правах), а также прилега-ющих и закрепленных земельных участков	22.04.2017 г.	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, Администрация, население поселения	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга / Специалист 1категории / Наумова О.В., / специалист 2категории / Пожарникова В.В.
3.	Выполнение работ по благоустройству и санитарной отчистке территорий общего пользования сельского поселения Луначарский	22.04.2017 г.	МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Директор / В.Г. Турлачев
4.	Озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, уход за естественными природными растениями, работы по регуляции озеленённых территорий (прореживание и форми-рование крон зелёных насаждений), побелка деревьев и т.д.	с 22.04.2017 г. (по согласованию)	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, Администрация, население поселения	Глава сельского поселения Т.А.Шульга, / Специалист 1категории / Наумова О.В. / Директор ГБОУ СОШ / п. Луначарский / Н.Д. Шнайдер, / Зав. МДОУ ЦРР «Дружная семейка» / Ф.К. Исаева
5.	Ремонт и покраска малых существующих архитектурных форм, а также установка, скамеек, урн, и др., в общественных местах, торговых точках и иных территориях, распо-ложенных на территории сельского поселения Луначарский.	22.04.2017 г.	Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели / Администрация сел. поселения / МУП ЖКХ «Коммунальщик»	Глава сельского поселения / Т.А. Шульга, / Директор / В.Г. Турлачев

Примечание: в случае непогодных условий, дата месячников может измениться.