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                                            РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                      

         АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   ЛУНАЧАРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12 марта  2013 г.                                                                                                            № 5

О подготовке и проведении пропуска паводковых вод в 2013 году


В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка  постановляю: 

1. Создать постоянно действующую противопаводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии -  глава  сельского поселения Липович В.Э.,

Заместитель председателя комиссии - специалист 1 категории администрации Наумова О.В., 

Секретарь комиссии — специалист 2 категории администрации Саянова Н.А.

Члены комиссии: Помогаев В.Е.- начальник участка п. Луначарский «Ставрополь Ресурс Сервис» (по согласованию), Поляков Е.В. - инженер по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» (по согласованию), Санчилеев М.М. - УУП ОМВД России по Ставропольскому району (по согласованию).

2. Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области в 2013 году (Приложение 1)

3. Инженеру по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» Полякову Е.В. (по согласованию), до 15.03.2013 года подготовить аварийно-спасательную службу (материально и технически) к пропуску паводковых вод.

4. Инженеру по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» Полякову Е.В. (по согласованию), до 15.03.2013 года подготовить переносную (или) передвижную электростанцию для работы  в ночное время.

5. Противопаводковой комиссии отработать:

5.1 состав постоянно действующей противопаводковой группы для решения задач по защите территории от затопления;

5.2  перечень территорий, находящихся в зоне периодического подтопления;

5.3 планы подготовки и содержание готовности необходимых сил и средств защиты территории от возникновения ЧС, связанных с паводком;

5.4 порядок сбора и обмена информацией при защите территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения ЧС, связанных с паводком;

5.5 план аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержанием общественного порядка при их проведении;

5.6 резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

6. Сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях в организациях и учреждениях, находящихся на территории поселения, направлять в администрацию сельского поселения.

7. Специалисту 1 категории администрации Наумовой О.В. сведения о паводковой обстановке и выполненных мероприятиях направлять в отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

8. Всем членам комиссии каждый понедельник в 8 часов с 18.03.2013 г. быть на совещании у главы администрации сельского поселения.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте администрации сельского поселения Луначарский http://www.луначарский.ставропольский-район.рф

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Луначарский                                           В.Э. Липович

Наумова О.В.

23-13-31

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Постановлению от 12.03.2013 г. № 5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУНАЧАРСКИЙ  В 2013 ГОДУ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный за исполнение 

1
Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку.

В случае подтопления провести промывку и хлорирование
март - апрель
Липович В.Э. - глава сельского поселения

Поляков Е.В. - инженер по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» 

(по согласованию)

2
В случае подтопления скважин водозаборов провести их промывку и хлорирование
апрель - май
Липович В.Э. - глава сельского поселения

Поляков Е.В. - инженер по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» 

(по согласованию)



3
Провести ревизию и устранить дефекты  водозаборных сооружений, трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций, отмостков зданий и жилых домов
апрель - май
Липович В.Э. - глава сельского поселения

Поляков Е.В. - инженер по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» 

(по согласованию)

4
Произвести очистку от снега крыш, территорий вокруг жилых домов, зданий и объектов соцкультбыта
до 15.03.2013
Липович В.Э. - глава сельского поселения,

Помогаев В.Е.- начальник участка МУП ЖКХ (по согласованию), 

Поляков Е.В. - инженер по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» (по согласованию), 

Шнайдер Н.Д. - директор ГБОУ СОШ п. Луначарский (по согласованию),

Исаева Ф.К. - руководитель СПДС «Дружная семейка» (по согласованию),  

Игнатьева Н.Н. - директор ДК (по согласованию),

Гришаева Н.В. - главный врач отделения общей врачебной практики (по согласованию)

5
Произвести очистку от снега обочин дорог, водопроводных сооружений, сделать водоотводы. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно выделить технику для ликвидации аварий


до 15.03.2013
Липович В.Э. - глава сельского поселения,

Поляков Е.В. - инженер по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» 

(по согласованию)

6
Определить возможные места подтопления помещений, отработать планы эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком
до 15.03.2013
Противопаводковая комиссия

7
Для ликвидации возможного возникновения чрезвычайной ситуации -обеспечить запас необходимых строительных материалов (тес, щебень, мешки с песком) и предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, трактора с тележкой, погрузчика, автомашины)
до 15.03.2013
Липович В.Э. - глава сельского поселения,

Поляков Е.В. - инженер по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» 

(по согласованию)

8
Временно запретить проезд по автомобильным дорогам транспортным средствам общей массой свыше 10 тонн
с 01.04.2013
Липович В.Э. - глава сельского поселения

9
Произвести очистку от снега обочин дорог, водопроводных сооружений, сделать водоотводы 
до 15.03.2013
Липович В.Э. - глава сельского поселения,

Поляков Е.В. - инженер по эксплуатации МП ЖКХ «Луначарское» 

(по согласованию)

10
Организовать на период паводка круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения
март - апрель
Противопаводковая комиссия

11
Обеспечить порядок бесперебойного обеспечения связью в местах возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
март - апрель
Акулов А.Я. - монтер АТС 

п. Луначарский (по согласованию)

